АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2010    						№ 2073

станица Динская

Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования муниципального образования Динской район

В соответствии со статьей 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года            № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Динской район и в целях реализации схемы территориального планирования муниципального образования Динской район постановляю:

1. Утвердить План реализации схемы территориального планирования муниципального образования Динской район на период до 2012 года. (Приложение).

2. Отделу по связям с общественными объединениями и СМИ администрации муниципального образования Динской район (Абдулкадырова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трибуна» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования Динской район в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Динской район В. Г. Буторина.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Трибуна».

# Глава муниципального образования

Динской район								         С.В.Жиленко

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

# Динской район

от  14.09.2010 г.   №  2073

# План реализации

схемы территориального планирования

муниципального образования Динской район

# ВВЕДЕНИЕ

Схемы территориального планирования муниципального образования Динской район (далее – Схема) утверждена Решением Совета муниципального образования Динской район от 27 апреля 2010 года № 25-3/2 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Динской район».

Настоящий «План реализации схемы территориального планирования муниципального образования Динской район» (далее – План реализации) составлен в соответствии со ст. 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с использованием муниципальных нормативных правовых актов, отраслевых целевых программ Краснодарского края и муниципального образования Динской район и предусматривает перечень мероприятий по реализации Схемы на краткосрочную перспективу – до 2012 года.

В перечне мероприятий по реализации схемы территориального планирования муниципального образования Динского района содержатся:

1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района;

2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения муниципального района;

3) финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирования муниципального района.

В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Дана привязка местоположения объектов, ориентировочные объемы и стоимость строительства, возможные источники финансирования.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План реализации схемы содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных схемой в целях обеспечения перспективного социально - экономического развития муниципального образования Динской район, а так же краевые и мунициальные целевые пограммы:

- Краевая целевая программа «Жилище» на 2006-2010 годы

- подпрограмма «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

-подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

Районная целевая программа «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в станице Динской»

План реализации схемы имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства , определенных схемой на период 2010-2012 годы и содержит мероприятия, финансируемые за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и привлеченных источников.

Проектирование и строительство объектов, обеспечивающих реализацию Схемы за счет средств Федерального, краевого и местного бюджетов, за счет внебюджетных источников, а так же подготовка документации по планировке территории для размещения таких объектов могут включаться в план реализации схемы после утверждения соответствующего бюджета или инвестиционных программ на очередной плановый период.

В План реализации включены вопросы жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, поскольку они обеспечивают реализацию муниципальных, краевых, федеральных целевых программ, и прежде всего, национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории муниципального образования Динской район в целях обеспечения и создания благоприятных условий жизнедеятельности на территории района.

План реализации схемы территориального планирования муниципального образования Динской район разрабатывается по следующим направлениям:

- подготовка документов по территориально-планировочной органи-

зации муниципального образования Динской район;

- производственная сфера (промышленные и сельскохозяйственные

предприятия);

- жилищное строительство;

- социальная инфраструктура;

- развитие инженерной инфраструктуры, строительство объектов

коммунального назначения.

В разделе мероприятий «Подготовка документов по территориально-планировочной организации» отражены мероприятия по подготовке генеральных планов сельских поселений и правил землепользования и застройки населенных пунктов и сельских поселений, проведение работ по выносу границ населенных пунктов в натуру, закрепление их на местности.

В разделе мероприятий «Производственная сфера (промышленные предприятия)» отражен промышленный объект.

В разделе мероприятий «Жилищное строительство» отражен объект строительства социального жилья.

В разделе мероприятий «Социальная инфраструктура» отражен объект физической культуры и спорта.

В разделе мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры,

строительство объектов коммунального назначения» отражены объекты газоснабжение.

Перечень мероприятий по территориальному планированию района приведен в табличной форме.

Изменения и дополнения в План реализации схемы вносятся ежегодно после утверждения местного бюджета, а так же при изменении объемов финансирования в течение планового периода.

Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносятся так же при изменении схемы, утверждении федеральных, краевых целевых программ, содержащих положения, обеспечивающих реализацию схемы.

# Перечень мероприятий по реализации схемы территориального планирования

# муниципального образования Динской район и последовательность их выполнения

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства и мероприятий для реализации схемы территориального планирования | Описание места размещения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.) | Срок реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Феде-ральный бюджет (тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) | Район-ный бюджет (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Внебюд-жетные средства (тыс. руб.) | Собственные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подготовка документов по территориально – планировочной организации муниципального образования Динской район |
| 1. | Подготовка генерального плана Красносельского сельского поселения |  | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 |  | 2010 |
|  | Подготовка генерального плана Первореченского сельского поселения |  | 1193 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 |  | 2010 |
|  | Подготовка генерального плана Пластуновского сельского поселения |  | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 |  | 2010 |
|  | Подготовка генерального плана Старомышастовского сельского поселения |  | 4100 | 0 | 10 | 0 | 4090 | 0 |  | 2011 |
|  | Подготовка генерального плана с правилами землепользования и застройки Южно – Кубанского сельского поселения |  | 2705 | 0 | 1352 | 0 | 1353 | 0 |  | 2010 |
|  | Производственная сфера (промышленные и сельскохозяйственные предприятия) |
| 1 | Завершение строительства МТФ на 2000 коров (мегаферма) (230 млн. руб.) Приобретение дойного поголовья (160 млн. руб.) ООО «Пластуновское» Динской район, ст. Пластуновская | ст. Пластуновская | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 365100 | 2010 |
| 2 | Строительство мусороперерабатывающего завода ООО «ЭкоСтрой-Юг», ст. Динская | ст. Динская | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 2011 |
| 3 | Строительство завода металлоконструкций ЗАО «Комтех Краснодар», г. Краснодар | ст. Динская | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | 2012 |
| 4 | Строительство пивоваренного завода ООО «Аваль», г. Краснодар | ст. Динская | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 2012 |
| 5 | Строительство цеха по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани», г. Краснодар | ст. Васюринская | 869700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855000 | 15000 | 2010 |
| 6 | Строительство цеха по производству безалкогольных напитков и минеральной воды ООО «Хотос-Дринк» | ст. Старомышастовская | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 2012 |
| 7 | Строительство кондитерской фабрики ООО «Кубанская кормилица» | ст. Старомышастовская | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 2011 |
| 8 | Организация процесса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции ООО «Агрофирма «Кочеты» | ст. Старомышастовская | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92200 | 0 | 2012 |
| 9 | Логистический комплекс для организации торгового сервиса и склада готовой продукции ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани», г. Краснодар | ст. Васюринская | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2012 |
|  | Строительство торгово – логистического центра ООО АПФ «Агросервис» | ст. Динская | 4853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 |
|  | Жилищное строительство |
|  | Строительство двух тридцатиквартирных домов для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством, а так же лиц из их числа) | ст. Динская, микрорайон «Спортивный» | 45218,3 | 0 | 45218,3 | 0 | 0 | 0 |  | 2010 |
|  | Социальная инфраструктура |
|  | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном | ст. Динская, ул. Дружбы, 30б | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 |  | 2011 |
|  | Развитие инженерной инфраструктуры, строительство объектов коммунального назначения |
|  | Газопроводы высокого и низкого давления и ШГРП | пос. Кочетинский, ул. Заречная | 1430 | 450,5 | 450,5 | 479 | 50 | 0 |  |  |
|  | Газопроводы высокого и низкого давления и ШГРП -9 | с. Первореченское, ул. Ленина и ул. Садовая | 3752 | 1511 | 1511 | 730 | 0 | 0 |  | 2010 |
|  | Реконструкция ПС: Динская 110/35/10 кВ КЭС ОАО «Кубаньэнерго» |  | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 2010 |
|  | Реконструкция ПС: ЖБИ 35/10 кВ КЭС ОАО «Кубаньэнерго» |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2010 |
|  | Реконструкция ПС: Агроном 1 35/10 кВ КЭС ОАО «Кубаньэнерго» |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2010 |
|  | Реконструкция ПС: Пластуновская 35/10 кВ КЭС ОАО «Кубаньэнерго» |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2010 |
|  | Строительство ПС: ПС 110/10 кВ «Парковая» |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2010 |
|  | Строительство ПС: ПС 110/10 кВ «Цветочная» |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 2012 |
|  | Строительство ПС: ПС 110/10 кВ «Молодежная» |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 2010 |
|  | Строительство ПС: ПС 110/10 кВ «Станичная» |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 2010 |
|  | Строительство ПС: ПС 110/10 кВ «Промышленная» |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 2010 |
|  | Строительство АГРС: АГРС «Сергиевская» ООО «Газпром трансгаз Кубань» |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2012 |
|  | Строительство АГРС: АГРС «Динская» ООО «Газпром трансгаз Кубань» |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2013 |

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

План реализации Схемы территориального планирования Динского муниципального района (далее План) не устанавливает расходные обязательства Динского муниципального района, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализуемых мероприятий по размещению и строительству в течение двух лет объектов капитального строительства местного значения. Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, предусматриваются и обосновываются в муниципальных целевых программах, содержащих эти мероприятия, финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Динской район, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования Динской район в соответствующих сферах деятельности исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Плана. Приоритетными направлениями Плана являются мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры и мероприятия по развитию систем газоснабжения. Строительство объектов социальной инфраструктуры планируется осуществлять за счёт средств, привлечённых из краевого бюджета в рамках действующих федеральных и региональных целевых программ.

Для строительства объектов социальной инфраструктуры, указанных в приложении, необходимо:

- внесение положений о строительстве указанных объектов в документы территориального планирования поселений в части уточнения и корректировки показателей мощности (вместимости) отдельных объектов капитального строительства местного значения, уточнения их местоположения и потребности в территории;

- проведение мероприятий по оценке состояния современной инфраструктуры и альтернативного варианта размещения объектов социальной инфраструктуры в реконструируемых зданиях посредством оценки возможности их приспособления под новую функцию;

- проведение мероприятий по финансированию подготовки проектной документации и капитального строительства указанных объектов.

В установленных законом случаях подготовка документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы) осуществляется с соблюдением процедуры, установленной для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Разработку проектов планировки и чертежей градостроительных планов земельных участков для размещения объектов местного значения планируется осуществлять за счёт бюджетных средств сельских поселений. Сметная стоимость объектов газоснабжения определяется проектной документацией. В 2010 году возможно привлечение средств бюджетов различных уровней в рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства федеральной целевой Программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" и подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной Программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".

За счет местного бюджета, как правило, осуществляются проектные работы. Стоимость строительно-монтажных работ каждого конкретного объекта определяется проектной документацией.

Для полноценного функционирования системы мониторинга реализации схемы территориального планирования необходимо формирование автоматизированной системы информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Для создания и внедрения 1-го этапа ИСОГД необходимо 2,159 млн. руб. за счет средств бюджета муниципального образования Динской район (РЦП «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Динской район»).

Планом реализации схемы территориального планирования предусматриваются прогнозируемые средства, необходимые для осуществления предусмотренных в нем мероприятий. План реализации схемы территориального планирования подлежит корректировке в соответствии с показателями социально-экономического развития муниципального района.

Объемы и объекты капитального строительства могут определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий Плана.

# Исполняющий обязанности

начальника управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования Динской район						О. Н. Мартыненко