АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2014    





№ 1439
станица Динская 

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Динской район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального
образования Динской район
В соответствии со статьей 7-9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 31, 65 Устава муниципального образования Динской район, постановляю:
1. Утвердить
Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюд​жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб​ственности муниципального образования Динской район и приобретение объек​тов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Динской район согласно приложению к настоящему постановле​нию.
2. Отделу по работе с общественными организациями, политическими пар​тиями, религиозными объединениями и СМИ администрации муниципального образования! Динской район (Бондарева) обнародовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте администрации муниципального обра​зования Динской район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин​тернет» в разделе «Нормативные правовые акты».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль​ного образования Динской район от 23 апреля 2009 года № 802 «Об утвержде​нии Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвести​ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муни​ципального образования Динской район, не включенные в долгосрочные район​ные целевые программы».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за​местителя главы администрации муниципального образования Динской район Б.Ю.Белого.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального об​народования.
Глава муниципального образования                                                                                                                                Динской район                                                                      С.В. Жиленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации муниципального образования Динской райой 
от  06.10.2014 № 1439
ПОРЯДОК
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Динской район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Динской район
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Динской; район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную | собственность муници​пального образования Динской район устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств районного бюджета (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования Динской район, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Динской район (далее - ре!шение).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
подготовка инвестиций - определение объектов капитального строитель​ства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического пе​ревооружения), объектов недвижимого имущества и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп зе​мельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Динской район), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-​бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств районного бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отно​шении объекта капитального строительства;
реализация инвестиций - осуществление инвестиций в приобретение не​движимого имущества и строительство объектов (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), включая (при необ​ходимости) приобретение земельного участка, в том числе выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Динской рай​он, подготовку проектной документации или приобретение прав на использо​вание типовой проектной документации, информация о; которой включена в ре​естр типовой проектной документации (в отношении жилых и административ​ных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна​чения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документа​ции.
1.3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать отрас​левой (функциональный) орган администрации муниципального образования Динской район, на который возложены координация и урегулирование деятель​ности в соответствующей сфере управления (отрасли); (далее - отраслевой ор​ган)
1.4. Не допускается при исполнении бюджета муниципального образова​ния Динской район (далее - районный бюджет) предоставление инвестиций на объект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.
Принятие решения о предоставлении инвестиций на объект, по которому было принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капи​тальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением фор​мы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).
1.5. Отбор объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), объектов не​движимого имущества для направления инвестиций производится с учетом:
приоритетов и целей развития муниципального образования Динской район исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования Динской район и стратегий развития на средне​срочный и долгосрочный периоды;
поручений главы муниципального образования Динской район;
положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, числовое значение которой; соответствует или пре​вышает предельное (минимальное) значение, равное 70 процентам), подготов​ленного в соответствии с порядком, установленным постановлением админи​страции муниципального образования Динской район от 15.06.2011 № 1328 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффек​тивности использования средств бюджета муниципального образования Дин​ской рай<Ьн, направленных на капитальные вложения». :
2. Подготовка проекта решения
2.1. Отраслевой орган разрабатывает проект решения в форме проекта постановления администрации муниципального образования Динской район.
В случае принятия решения в рамках- муниципальной программы муни​ципального образования Динской район (далее - муниципальные программы) инициатор включает проект решения в соответствующую муниципальную про​грамму муниципального образования Динской район и согласовывает его с ко​ординатором муниципальной программы муниципального образования Дин​ской район в случае, если он не является одновременно ее координатором.
Принятие решения в рамках муниципальной программы оформляется путем дополнения муниципальной программы соответствующей информацией по форме согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Порядку, ссылка на которое отражается в разделах муниципальной программы «Механизм реали​зации муниципальной программы и контроль за ее выполнением» и «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».
В проект решения может быть включено несколько объектов инвестиций.
Обязательным условием согласования проекта решения является наличие положительного заключения управления экономического развития и инвести​ций администрации муниципального образования Динской район о результа​тах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использова​ния средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в от​ношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого иму​щества, включенного в проект решения (наличие интегральной оценки эффек​тивности инвестиционного проекта, числовое значений которой соответствует или превышает предельное значение, равное 70 процентам).
2.2. Проект решения должен содержать следующую информацию в отно​шении каждого объекта инвестиций:
j
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строи​тельства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодатель​ством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подго​товки проекта решения), либо наименование объекта недвижимого имущества;
2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инве​стиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имуще​ства;
3) наименование муниципального заказчика;
4) наименование застройщика;
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо приобретения объекта недвижимого имущества;
6) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) сто​имость объекта капитального строительства (с распределением по годам реали​зации бюджетных инвестиций) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобрете​ние прав на использование типовой проектной документации, либо предпола​гаемая (предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;
7) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализа​цию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализа​ции бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строи​тельства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной докумен​тации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на исполь​зование типовой проектной документации, либо общий (предельный) объем инвестиций на приобретение объекта недвижимого имущества.
В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами 7 и 8 настоящего пункта может быть справочно дополнена выделением объема ин​вестиций на приобретение оборудования.
2.3. В проекте решения информация об объектах инвестиций должна отображаться согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Порядку.
2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства районного бюджета со​ответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.
2.5. При принятии решений, предусматривающих создание объектов му​ниципального значения за счет средств районного бюджета, подлежащих отоб​ражению в документах территориального планирований муниципального обра​зования Динской район, но не предусмотренных указанными муниципального образования Динской район, управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Динской район обеспечивает внесение соответ​ствующих изменений в указанные документы муниципального образования Динской район в пятимесячный срок с даты принятия таких решений.
2.6. Процедура внесения изменений в решение аналогична процедуре принятия решения, установленной настоящим Порядков.
Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Динской район                  
                                    Т.Б.Гладкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Дйнской район и приоб​ретение объектов недвижимого иму​щества в муниципальную собственность Муниципального образования Динской район
ФОРМА
информации об объекте капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном зако​нодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

	




—
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*
j


Основные технико-экономические показатели по объекту

	1
	Направление инвестирования (цель осуществления бюджет​ных инвестиций): строитель​ство, реконструкция, в том чис​ле с элементами реставрации, техническое перевооружение
	

	2
	Наименование муниципального заказчика
	
	

	3
	Наименование застройщика
	

	4
	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строи​тельства, подлежащая вводу
	

	5
	Срок ввода в эксплуатацию объ​екта капитального строитель​ства
	


	Объем финансового обеспечения

	Показатель
	Источник финансиро​вания в руб​лях
	Период реализации

	
	
	всего
	предшест​
вующий
период
	текущий
год
	первый год плано​вого пери​ода
	и и.д.

	Сметная стои​мость объекта капитального
	всего
	
	
	i
	
	

	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	


	строительства (при наличии утвержденной проектной доку​ментации) или предполагаемая (предельная) сто​имость объекта капитального строительства
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источ​ники
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	объем инвести​ций на подготов​ку проектной до​кументации и проведение ин​женерных изыс​каний или приоб​ретение прав на использование типовой проект​ной документа​ции
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источ​ники
	
	
	
	
	

	Общий (пре​дельный) объем инвестиций, предоставляе​мых на реализа​цию объекта ка​питального строительства
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	

	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный
бюджет
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	

	объем инвести​ций на подготов​ку проектной до​кументации и проведение ин​женерных изыс​каний или приоб​ретение прав на использование типовой проект-
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный бюджет
	
	
	
	
	


	ной документа​ции
	
	
	
	
	
	

	Общий размер средств учре​ждения либо предприятия, направляемых на реализацию объекта капи​тального строи​тельства
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источ​ники
	
	
	i
	
	


Примечание:

Объем финансового обеспечения в графе «предшествующий период» отражает​ся одной суммой без распределения по годам.

Руководитель отраслевого
(функционального) органа


администрации муниципального
образования Динской район




(подпись)
 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб​ственности муниципального образования Динской район и приоб​ретение объектов недвижимого иму​щества в муниципальную собствен​ность муниципального образования Динской район
ФОРМА
информации об объекте недвижимого имущества, приобретаемого за счет бюджетных инвестиций
наименование объекта недвижимого имущества)

	Основные технико-экономические показатели по объекту

	1
	Наименование получателя суб​сидии
	

	2
	Мощность объекта недвижимо​го имущества
	

	3
	Срок приобретения объекта не​движимого имущества
	

	Объем финансового обеспечения

	Показатель
	Источник фи​нансирования в рублях
	Период реализации

	
	
	всего
	предшест​
вующий
период
	текущий год

	первый год плано​вого пери​ода
	и и.д.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Предполагаемая (предельная) стоимость при​обретения объ​екта недвижи​мого имущества
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источ​ники
	
	
	
	
	

	Общий (пре-
	всего 
	
	
	
	
	


	дёльный) объем субсидии, направляемой на приобрете​ние объекта не​движимого имущества
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный
бюджет
	
	
	
	
	

	Общий размер средств учре​ждения либо предприятия, направляемых на приобретение объектов не​движимого имущества
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	

	
	районный
бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источ​ники
	
	
	
	
	


  Примечание:
Объем финансового обеспечения «в графе «предшествующий период» отражает​ся одной суммой без распределения по годам.
Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации муниципального
образования Динской район 

__________________
                                                      (подпись)
           расшифровка подписи













